Załącznik Nr 5

do Uchwały  Rady Miejskiej

w Jutrosinie Nr III/6/2010

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2016

w złotych

| Nazwa programu lub zadania | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rok budżetowy 2010 (środki własne) | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | lata kolejne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2009–2011 | 1.938.371,00 (w tym rok 2009 688.371,00) | 310.000,00 | 940.000,00 | - | - | - |
| Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie 801-80110-6050 | poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008–2010 | 1.763.533,00 (w tym: rok 2008-2009 543.533,00 | 1.220.000,00 | - | - | - | - |
| Budowa obiektów sportowych- Szkaradowo 926-92601-6050 | poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2005- 2015 | 4.030.000,00 (w tym: rok 2005-2007 - 30.000,00) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | rok 2014 - 2.000.000,00 rok 2015 - 1.950.000,00 |
| Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008-2016 | 1.033.580,00 (w tym rok 2008 17.080,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | rok 2016 - 1.016.500,00 |
| Budowa boiska sportowego w Jutrosinie 926-92601-6050 | poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007-2011 | 1.629.766,00 w tym rok 2007 -9.766,00 | 15.000,00 | 1.605.000,00 | - | - | - |
| Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego 010-01008-6060 | ochrona przed powodzią | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008-2010 | 865.980,00 (w tym rok 2008-2009 625.980,00) | 240.000,00 | - | - | - | - |
| Projekt i budowa oświetlenia wsi Dubin, Bartoszewice 900-90015-6050 | poprawa infrastruktury energetycznej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2009-2012 | 50.000,00 (w tym rok 2009 - 8.000,00) | 0,00 | - | 42.000,00 | - | - |
| Odnowa wsi Rogożewo (w ramach PROW 2007-2013) 010-01041-6050 | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2010-2011 | 270.000,00 | 5.000,00 | 265.000,00 | - | - | - |
| Odnowa wsi Domaradzice (w ramach PROW 2007-2013) 010-01041-6050 | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2010-2011 | 380.000,00 | 4.000,00 | 376.000,00 | - | - | - |
| Odnowa wsi Janowo (w ramach PROW 2007-2013) 010-01041-6050 | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2010-2012 | 337.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | - | - |
| Odnowa wsi Dubin (w ramach PROW 2007-2013) 010-01041-6050 | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2010-2012 | 572.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 567.000,00 | - | - |
| Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo (centrum kulturalno edukacyjne w ramach PROW 2007-2013) 010-01041-6050 | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2010-2012 | 1.000.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 997.000,00 | - | - |
| Bielawy - barwna estetyczna przystań leśna 010-01095-6050 | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2010-2011 | 125.660,00 | 3.660,00 | 122.000,00 | - | - | - |
| Ogółem: |  |  |  | 13.995.890,00 (w tym: lata 2005-2009 1.922.730,00 ) | 1.810.660,00 | 3.358.000,00 | 1.938.000,00 | 0,00 | 4.966.500,00 |