Załącznik nr 1 
                                                  do Uchwały nr XVI/110/2012
                                                  Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 25.04.2012 r.

# PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Jutrosin

NA LATA 2012-2019

### Gmina Jutrosin

kwiecień 2012r.

SPIS TREŚCI

- Wstęp………………………………………………………………….…….….3

- Charakterystyka miejscowości .......................................................................4

2.1. Historia ………......................…………………………..……….……...…4

2.2. Położenie .....………………….....………....……………...…….….…..…5

2.3. Demografia …………………………………………………….……...…..5

2.4. Bezrobocie………………………………………………………..….….…6

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1. Gospodarka…………………………………………………………….......7

3.2. Rolnictwo …....................................................................……………......7

3.3. Oświata ………………………….……………………….……..................8

3.4. Ochrona zdrowia ……….………….……………………………...........….8

3.5. Kultura, zabytki …………………….…………………..............................8

3.6. Infrastruktura techniczna ……………………………..…..........................8

- Analiza mocnych i słabych stron miejscowości ...............................................8

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na najbliższe 7 lat............................................................10

5.1. Priorytety rozwoju miejscowości wraz z opisem inwestycji............................12

5.2.	Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną  ...............................................................................................14

6. Opis planowanego zadania do realizacji ze środków Unii Europejskiej ...................................................................................…...…..………………...……15

7. Podsumowanie...................................................................………………...….16

- Wstęp

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Możliwość taką daje między innymi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Warunkiem niezbędnym przy aplikowaniu o środki finansowe z tego programu stanowi dokument „Plan Odnowy Miejscowości”. Plan ten o charakterze planowania strategicznego jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców.

Podstawą rozwoju miejscowości Jutrosin jest dokument „Plan Odnowy Miejscowości Jutrosin”, który określa misję, cele działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2012-2019. Dokument ten został opracowany przy współudziale mieszkańców, a następnie uchwalony przez zebranie wiejskie. Ma on na celu podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania, zapewnienie mieszkańcom godziwego standardu i jakości życia.

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Jutrosin” są spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin. Cele i zadania zaproponowane w omawianym dokumencie nawiązują do powyższych dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztem i harmonogramem działań.

„Plan Odnowy Miejscowości Jutrosin” opracowano na podstawie debaty strategicznej z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców wsi, sołtysa, i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. W wyniku debaty poprzez dyskusję i głosowanie określono i zhierarchizowano cele i zadania inwestycyjne. Ponadto do oceny sytuacji społeczno – gospodarczej w Jutrosinie przeprowadzono wywiad wśród mieszkańców, którego celem była ocena standardu życia mieszkańców oraz trendów w życiu społeczno – gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat. Wyniki tego wywiadu umożliwiły sporządzenie analizy SWOT.

Plan Odnowy umożliwia efektowne gospodarowanie zasobami, stałą ocenę postępów i korygowanie błędów, zaangażowanie władz lokalnych i mieszkańców w planowaniu swojej przyszłości oraz sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości i uniknięciu przez to wielu problemów.

2. Charakterystyka miejscowości oraz inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

2.1. Historia

Bogata historia ziemi jutrosińskiej sięga zamierzchłej przeszłości, jednak dla początków Jutrosina najważniejszy jest dokument wystawiony przez księcia śląskiego Henryka IV Prawego (Probusa) w Otmuchowie. Pochodzi on z 15 lipca 1281 roku i w dokumencie tym Henryk IV, zatwierdzając zamianę dóbr dokonaną przez Przemysława II księcia wielkopolski, wymienia nazwę miejscowości „Jutrosin” oraz określa jej położenie.

W 1505r. „Jutrosin” wymieniany jest jako oppidium,  czyli gród warowny.

W przeszłości przez ziemię jutrosińską prowadziły ważne szlaki komunikacyjne, także dogodne położenie geograficzne sprzyjało powstaniu i rozwojowi Miasta. W XV i XVI wieku istniała w Jutrosinie jedna z ośmiu najważniejszych komór celnych w Wielkopolsce. W tym czasie przez Jutrosin przewożono duże ilości towarów z Rzeczypospolitej na Śląsk i do Saksonii oraz w kierunku odwrotnym.

W XVI wieku Jutrosin należał do nielicznej grupy miast polskich, w których organizowano sejmiki generalne.

Jutrosin na przestrzeni swoich dziejów był miastem prywatnym, zaliczanym do lokacji rycerskich.

Miasto kolejno należało do rodów Fryczów, Sokołowskich, Jutrowskich (od XIV do XVI w.), Bnińskich, Malechowskich; w latach 1534-1688 jedna część należała do Kołaczkowskich, a druga część do 1599r.-do Konarskich, a następnie Zborowskich, od 1675r.-do Sieniutów, a po 1688r. w całości było własnością Leszczyńskich. W XVIII w. należało do Ponińskich, Koźmińskich, Mielżyńskich, w XIX w. - Potulickich i Czartoryskich.

Korzystny wpływ na rozwój Miasta miał przywilej Prokopa Stanisława Kołaczkowskiego nadany imigrantom ze Śląska. Był to przywilej z 24 czerwca 1642 roku, na mocy którego rozpoczął się proces zasiedlania Jutrosina przez niemieckich protestantów.

W drugiej połowie XVII wieku miasto przeżywało rozkwit, rozwijał się handel i rzemiosło. Przodującą rolę odgrywało włókiennictwo. Ponadto liczyło się rzemiosło odzieżowe, drzewne, metalowe i ceramiczne. W roku 1796 Jutrosin liczył 1259 mieszkańców.

Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku ziemia jutrosińska ponownie znalazła się w granicach państwa pruskiego.

W okresie zaborów mieszkańcy Jutrosina przy każdej okazji, dawali wyraz swojej patriotycznej postawie oraz czynnie uczestniczyli w działaniach niepodległościowych. Bohaterskie czyny mieszkańców podczas insurekcji kościuszkowskiej, powstania wielkopolskiego oraz II wojny światowej upamiętnia pomnik na rynku w Jutrosinie.

Świadectwem wiekowej i bogatej historii Jutrosina są zachowane do dzisiaj zabytki. Najcenniejsze i najciekawsze to:

Założenie architektoniczne Miasta Jutrosina jako cenny przykład starego układu przestrzennego i zespołu budowlanego jest wpisane do rejestru zabytków. Najcenniejsze wnętrza miejskie to Rynek, plac wokół kościoła św. Elżbiety, ul. Wrocławska z jej przedłużeniem – Dworcową oraz ulica Wodna, Garncarska, Partyzantów i Podgórze. Rynek sprawia wrażenie bardziej regularnego niż jest w planie. W jego centrum wznosi się klasyczny ratusz. Pierzeje są nieomal kompletne, tylko pojedyncze budynki we wschodniej i zachodniej pierzei nie są spójne ze starą zabudową mieszczańską, jednak posiadają właściwe gabaryty. Regularna, niewysoka zieleń wzdłuż pierzei harmonizuje wnętrze rynkowe nie przesłaniając zabudowy. Także otoczenie kościoła p.w. św. Elżbiety stanowi znakomita zieleń dobrze kontrastująca z ceglaną bryłą budynku. Sąsiadująca niewysoka zabudowa, która stanowi ramy tego wnętrza ma charakter małomiasteczkowy. Najlepszy zespół tej zabudowy to krótki odcinek uliczki Kościelnej łączy kościół z rynkiem. Najcenniejsze wnętrze uliczne – ciąg ulic – Wrocławska i Dworcowa – posiada budowę pierzei w postaci licznych małogabarytowych, charakterystycznych dla tego Miasta domów i kamieniczek z końca XIX wieku i początek XX wieku. Są one z reguły jednokondygnacyjne, rzadziej dwukondygnacyjne, pokryte dwuspadowymi dachami ustawionymi kalenicowo, niekiedy z wystawkami. W pierzei zachodniej ul. Wrocławskiej – nieco cofnięty od linii zabudowy stoi neogotycki kościół (dawny protestancki). Od południa oś ulicy zamyka znakomity zespół św. Krzyża i dzwonnicy.

Kościół parafialny p.w. św. Elżbiety – (na miejscu pierwotnego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny, drewnianego istniejącego w 1440r. w XVII wieku wzniesiono murowany, który został zniszczony przez pożar w 1806r.) – obecnie istniejący kościół zbudowany w latach 1903-1905 według projektu Tomasza Pajzderskiego, w stylu neoromańskim, posiada bardzo charakterystyczną, addycyjną, wielką, wysoką bryłę o ceglanych elewacjach, która jest dominantą architektoniczną miasta. Wnętrze tej trójnawowej bazyliki z transeptem – o wyjątkowych walorach artystycznych: sklepienia i ściany – pokryte są polichromią figuralną z lat 1906-1908 wykonaną przez Antoniego Procajłowicza, oprócz tego ozdobione siedmioma witrażami projektu Józefa Mehoffera, ogólnie utrzymane w młodopolskim charakterze.

Kościół cmentarny p.w. Krzyża Św. (niegdyś szpitalny), zbudowany w 1777 roku, w latach 1805-1905 pełnił funkcję kościoła parafialnego. Na planie krzyża greckiego: wewnątrz część centralna nakryta pozorną kopułą, a niżej półkolistymi arkadami otwarta do ramion krzyża. Kościół był konstrukcji szkieletowej, wypełnionej gliną, w latach 1991-1994 był gruntownie remontowany, wówczas to ściany wymieniono na murowane z czerwonej cegły, a na elewacjach założono atrapę ryglówki (kratownicę z desek). Kościół obecnie zachowany jest w dobrym stanie. Odnowie wymaga dach obiektu.

* * *

Informacje dotyczące historii Sobiałkowa opracowano na podstawie następujących źródeł:

– „Miasto i Gmina Jutrosin”- Stanisław Jędraś

2.2. Położenie

Położenie Gminy Jutrosin

2.3. Demografia

Liczba mieszkańców Jutrosinia w ostatnich latach przedstawia się następująco:

| Rok | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 2002 | 1869 |
| 2003 | 1880 |
| 2004 | 1893 |
| 2005 | 1913 |
| 2006 | 1917 |
| 2007 | 1927 |
| 2008 | 1948 |
| 2009 | 1949 |
| 2010 | 1951 |
| 2011 | 1985 |

Z przedstawionej tabeli wynika, że w miejscowości Jutrosin w ostatnich latach systematycznie rośnie poziomu  liczby mieszkańców. Obrazowo przedstawia to wykres poniżej:

2.4. Bezrobocie

Bezrobocie w Powiecie Rawickim na koniec grudnia 2011 r. wynosiło 10,8%. Liczba bezrobotnych w gminie Jutrosin (stan na 31.12.2011r.) to 294 osób, w tym 166 kobiet.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu nie prowadzi ewidencji liczby bezrobotnych 
w poszczególnych miejscowościach powiatu.

W Powiecie Rawickim bezrobocie nieznacznie zmalało w ostatnim roku. Z informacji uzyskanych na zebraniu wiejskim w Jutrosinie stwierdzono, że bezrobocie we wsi pozostaje na stałym poziomie.

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

Jutrosin ma charakter typowo rolniczy. To właśnie rolnictwo tradycyjne odgrywa wiodącą rolę w gospodarce gminy. Wyraża się to wysokim udziałem tego działu w produkcji w produkcji, zatrudnieniu i źródłach dochodu ludności. Blisko 78% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, z których prawie 83% należy do rolników indywidualnych.
Rolnictwo gminy charakteryzuje się wysokim poziomem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szczególnie dobre wyniki osiąga się w takich dziedzinach jak: uprawa roślin przemysłowych oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.
Na terenie gminy działalność rolniczą prowadzą również zakłady rolne, wchodzące w skład Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach oraz Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych w Sielcu Starym.
W ostatnim okresie nastąpił znaczny rozwój miasta w różnych strefach gospodarczych.
Powstały liczne placówki handlowe i usługowe o charakterze wielobranżowym.

  - Turystyka

Na terenie gminy Jutrosin działa Międzygminny Związek Turystyczny "Wielkopolska Gościnna", którego główne cele to tworzenie warunków dla rozwoju turystyki w gminie oraz promocja walorów turystycznych gminy. Jutrosin jako główna miejscowość gminna posiada duże potencjalne walory do organizacji usług turystycznych.

  - Rozwój społeczny

Jutrosin jako stolica gminy na szczególnie ważne znaczenie w rozwoju społecznym gminy. Tu skupiają się najważniejsze instytucje gminy w tym instytucje kultury Muzeum Jutrosińskie,  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna.

Głównym obiektem w którym prowadzona jest działalność kulturalna jest Dom Kultury  Jest on głównym ośrodkiem kulturalnym dla mieszkańców całej gminy. W ramach tego obiektu ludność może korzystać z:
- Sali widowiskowej o pow. 260 m2 
- Pracowni i kół zainteresowań prowadzonych w ramach działalności MGOK 
Od 1996 roku w MGOK działają następujące sekcje i zespoły:
- Kapela Ludowa 
- Sekcja plastyczna 
- Sekcja modelarska 
Jutrosin ma swoja gazetę o nazwie „Wiadomości Jutrosińskie”. Pierwszy numer ukazał się w roku 1991 . Głównym celem pisma jest informowanie społeczeństwa o bieżących sprawach miasta i gminy. Sporadycznie zamieszcza się artykuły dotyczące historii Jutrosina i regionu.

Istotnym elementem rozwoju społecznego jest oświata. Na terenie miasta funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa , gimnazjum oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Jutrosinie. 
Wszystkie szkoły są dobrze wyposażone, mają nowoczesne pracownie komputerowe, a uczące w nich Ciało Pedagogiczne posiada wysokie kwalifikacje.

Na terenie miasta Jutrosina znajduje się stadion sportowy o pow. 3,90 z zapleczem socjalnym. Odnowiony i zmodernizowany w ramach Programu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”. Na dużą uwagę zasługuje również oddana do użytku w roku 2002 sala sportowa mieszcząca się przy szkole Podstawowej w Jutrosinie i kort tenisowy.
Na terenie Jutrosina działa Klub sportowy „ORLA” który powstał w 1978 roku.

4. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości Jutrosin:

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

| Silne strony - „stolica” gminy - urząd gminy - parafia - połączenia komunikacyjne - małe bezrobocie - poczucie bezpieczeństwa - niska przestępczość - dobra infrastruktura oświatowa (przedszkola, szkoły) - dobre obiekty sportowe - muzeum - dobra infrastruktura techniczna - centrum kulturalne gminy - działające zespoły folklorystyczne. Chóry - OSP - działające organizacje pozarządowe - czyste środowisko naturalne - zbiornik wodny | Słabe strony - niska aktywność mieszkańców - brak bazy noclegowej - brak taksówek - niski przyrost naturalny - brak pracy dla młodych po studiach - jakość dróg - słaby dostęp do Internetu mieszkańców |
| --- | --- |
| Szanse - zagospodarowanie zbiornika wodnego - fundusze z UE - inwestor zewnętrzny - poprawa, jakości dróg, ścieżka rowerowa - rozwój kultury | Zagrożenia - Położenie z dala od dużych ośrodków - ucieczka młodych wykształconych -oddalone pogotowie ratunkowe |

5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na najbliższe 7 lat.

5.1. Priorytety rozwoju miejscowości wraz z opisem każdej inwestycji:

Podczas warsztatów uczestnicy ustalili dla Jutrosina sześć priorytetowych zadani;

- Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego – w celu rozwój turystyki i rekreacji a przez to lepszy rozwój gospodarczo społeczny Jutrosina.

- Poprawa, jakości nawierzchni ulic i chodników jako cel realizujący poprawę, jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa, poprawę estetyki miejscowości

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w celu przyspieszenia rozwoju społeczno gospodarczego oraz stworzenia warunków zatrzymania młodych w gminie

- Prace konserwatorskie związane ze zmianą dachu w kościele w Jutrosinie jako element zachowania dziedzictwa kulturowego i wzrostu rozwój turystyki.

W związku z przeprowadzoną analizą stanu obecnego mieszkańcy Jutrosina podjęli decyzję o ustaleniu kolejności realizacji zaplanowanych zadań:

- Prace konserwatorskie związane ze zmianą dachu w cmentarnym kościele pw. św. Krzyża w Jutrosinie – szacunkowy koszt 500 tys. zł

- Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego – szacunkowy koszt 1 mln zł

- Poprawa, jakości nawierzchni ulic i chodników – szacunkowy koszt 2,8 mln zł

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – szacunkowy koszt 600 tys. zł

Kościół pw. św. Krzyża w Jutrosinie

Ratusz w Jutrosinie

5.2. Opis planowanego zadania do realizacji ze środków programu „Odnowa 
i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013

Mieszkańcy miasta uznali za najważniejsze i najpilniejsze zadanie prace konserwatorskie związane ze zmianą dachu w kościele w Jutrosinie oraz zagospodarowanie zbiornika wodnego w Jutrosinie, polegające na przeniesieniu zabytkowego wiatraka z Dubina do Jutrosina, budowie parkingu oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej do miejsca lokalizacji wiatraka. Pozostałe zadania realizowane będą przez samorząd gminy Jutrosin w miarę możliwości budżetowych gminy i pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. W związku z tym niektóre zadania mogą zostać zrealizowane później.

Zadanie przyjęte jako priorytetowe, prace konserwatorskie związane ze zmianą dachu w kościele w Jutrosinie oraz zagospodarowanie zbiornika retencyjnego realizowane będą tzn. finansowane będą z działania Odnowa i rozwój wsi w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Pozostałe zadanie zgłoszone na zebraniu wiejskim realizowane będą w kolejnych latach tj. w latach 2014-2019r. Realizacja kolejnych zadań uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych.

5.3. Harmonogram realizacji

Zadanie prace konserwatorskie związane ze zmianą dachu w kościele w Jutrosinie opiewa na kwotę ok 500 000,00 zł, realizowane będzie w roku  2013. W ramach tej kwoty zrealizowane zostanie zadanie, określone w poprzednim rozdziale jako priorytetowe. Planowany termin rozpoczęcia prac określony jako priorytetowy w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości Jutrosin to kwiecień 2013r.. Zakończenie tych zadań priorytetowych planuje się na grudzień 2013r.

Zadanie zagospodarowanie zbiornika retencyjnego realizowane będzie w roku  2013 i 2014, kosztować będzie ok. 1 000 000,00 zł. W ramach tej kwoty zrealizowane zostanie zadanie, określone w poprzednim rozdziale jako priorytetowe. Planowany termin rozpoczęcia prac określony jako priorytetowy w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości Jutrosin to kwiecień 2013r zakończenie czerwiec 2014r.

Zadanie nie zakwalifikowane to priorytetowych będą realizowane  po roku 20013r. Przewidywany ich koszt to ok. 7 mln. zł. Ich zakończenie planuje się w najpóźniej do roku 2019r., ale uzależnione będzie to od posiadanych środków finansowych.

6. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców Jutrosina

W miejscowości Jutrosin można wyróżnić dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Jeden obszar to teren położony w środkowej obejmujący zabytkowy kościół cmentarny. Obszar ten ze względu na swoje położenie pełni dla mieszkańców wsi ważną funkcję.

Drugim obszarem jest teren położony na północy Jutrosina zbiornik wodny. Powierzchnia tego obszaru to ok. 150 ha. Teren ten, ze względu rekreacyjnych, pełni również bardzo ważną funkcję dla mieszkańców.

Największe znaczenie dla wszystkich mieszkańców odrestaurowanie dachu kościoła cmentarnego w Jutrosinie oraz zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym.

Kościół jest wpisany do rejestru zabytków, jednak  dach kościoła wymaga gruntownego remontu, aby zapobiec degradacji zabytkowego obiektu.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjnego terenu przy zbiorniku pozwoli na organizacje imprez plenerowych, zabaw i występów, a także spacerów i biegów, wycieczek rowerowych. W przeniesionym zabytkowym wiatraku umiejscowiony zostanie znakomity punkt widokowy.

Po realizacji w/w zadań projekt  oprócz  poprawy  estetyki  budynku kościoła oraz terenu przy zbiorniku wodnym,  a  tym  samym  miejscowości, stanie się obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców oraz  pozytywnie  zmieni  wizerunek  miejscowości  wśród  turystów i przejeżdżających gości.

7. Podsumowanie

Mieszkańcy miasta uznali za najważniejsze i najpilniejsze zadanie prace konserwatorskie związane ze zmianą dachu w kościele w Jutrosinie oraz zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie. Pozostałe zadanie realizowane będą przez samorząd gminy Jutrosin w miarę możliwości budżetowych gminy i pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. W związku z tym niektóre zadania mogą zostać zrealizowane później.