Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

na dzień 30 czerwca 2014 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2014 | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem | 23.189.154,27 | 12.695.420,49 | 54,74 |
| 2. | Dochody bieżące | 22.141.889,27 | 12.643.185,64 | 57,10 |
| 3. | Dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku | 1.047.265,00 164.516,00 | 52.234,85 27.234,85 | 4,99 16,55 |
| 4. | Wydatki ogółem (bez obsługi długu) | 22.485.854,27 | 11.873.705,20 | 52,81 |
| 5. | Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: - z tytułu poręczeń i gwarancji | 19.932.039,27 0,00 | 10.509.414,68 0,00 | 52,73 0,00 |
| 6. | Wydatki majątkowe | 2.335.815,00 | 1.364.290,52 | 58,41 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, w tym: - rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - wydatki bieżące na obsługę długu | 1.598.000,00 1.380.000,00 218.000,00 | 337.988,37 220.000,00 117.988,37 | 21,15 15,94 54,12 |
| 8. | Przychody budżetu ( w tym: wolne środki) | 676.700,00 (296.700,00) | 383.801,32 (383.801,32) | X |
| 9. | Kwota długu | 5.920.000.00 | 5.700.000,00 | X |
| 10. | Wynik budżetu | 703.300,00 | 703.726,92 | X |

Okres sprawozdawczy zakończono wykonaniem budżetu z wynikiem dodatnim (nadwyżką)  w kwocie 703.726,92 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2014 r. w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 44,90 %, natomiast spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 2,66 %.

- Strona: 1

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r.

Rok 2014 rozpoczęto długiem w kwocie 5.920.000,00 zł. W ciągu I półrocza dokonano spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki ogółem w kwocie 220.000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu, w kwocie 180.000,00 zł,

- spłata rat kredytów zaciągniętych w BS Jutrosin, w kwocie ogółem 40.000,00 zł,

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartą umową na IV kwartał 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kolejnych zobowiązań. Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej nie zostanie zaciągnięta. Stosowna zmiana zostanie wprowadzona w II półroczu 2014 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 5.700.000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Miasta i Gminy Jutrosin

Ogółem na realizację przedsięwzięć w roku 2014 zaplanowano środki w kwocie 1.351.760,00 zł, z tego:

- I. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2014,

- łączne nakłady finansowe – 576.410,00 zł ( z tego: w roku 2012 – 4.650,00 zł i w roku 2014 – 571.760,00 zł),

- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu,

- w I półroczu zakończono realizację tego projektu,

- wykonano następujące prace:

Śląskowo:

w budynku świetlicy wiejskiej wymieniono pokrycie dachowe, wykonano remont

pomieszczeń na piętrze i parterze, remont sanitariatów i elewacji oraz plac zabaw.

Pawłowo:

w budynku świetlicy wymieniono okna, wykonano remont elewacji, ogrodzenie z

siatki oraz utwardzono teren przed świetlicą.

2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca

- okres realizacji przewidziano na lata 2012-2014,

- łączne nakłady finansowe – 728.135,00 zł (w tym: w roku 2012 – 24.150,00 zł,

w roku 2013 – 23.985,00 zł i w roku 2014 – 680.000,00 zł),

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu,

- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,

- prace budowlane rozpoczęto w roku 2013,

- dalsza realizacja i zakończenie projektu nastąpiło w I półroczu 2014 r.

- wykonano następujące prace:

sfinansowano przeniesienie wiatraka z Dubina do Jutrosina, wybudowano parking

przy drodze oraz ścieżkę pieszo rowerową.

- Strona: 2

- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec – etap I

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2015,

- łączne nakłady finansowe  - 527.000,00 zł (w tym: w roku 2012 – 27.000,00 zł,

- w roku 2015 – 500.000,00 zł,

- w roku 2012 wykonano dokumentację projektową,

- prace budowlane zaplanowano na rok 2015.

- II. Pozostałe zadania

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2016,

- łączne nakłady finansowe – 3.562.730,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł,

w roku 2015 – 1.600.000,00 zł i w roku 2016 – 1.900.000,00 zł),

- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,

- dalsza realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2016,

- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

2. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2005 – 2016,

- łączne nakłady finansowe – 4.029.000,00 zł (w tym: w latach 2005 -2013 - 79.000,00 zł,   w roku 2014 – 100.000,00 zł, w roku 2015 – 2.000.000,00 zł i w roku 2016 – 1.850.000,00 zł),

- w roku 2012 sfinansowano koncepcję hali sportowo widowiskowej,

- w roku 2013 częściowo sfinansowano dokumentację projektową,

- w roku 2014 sfinansowano kolejny etap dokumentacji projektowej,

- dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 i 2016 (kontynuacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania tego zadania).

Strona: 3