# Załącznik nr 4 do Uchwały

# Rady Miejskiej w Jutrosinie

# Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

MIASTA I GMINY JUTROSIN

#### I. PROGRAM INWESTYCYJNY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

| ##### Lp | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne | Zakres rzeczowy oraz nakłady finansowe w poszczególnych latach |  |  |  | ###### Nazwa ###### jednostki organizacyjnej realizujęcej program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000-2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków w Jutrosinie. | 2000r-2004r 2.576.276,00 zł. | 161.304,00 -opracowanie dokumentacji technicznej, -wybudowanie zasilania energetycznego do oczyszczalni, -wykup gruntu | 1.945.830,00 budowa oczyszczalni | 469.142,00 budowa i roboty wykończeniowe, rozruch technologiczny | - | Urząd Miasta i Gminy Jutrosin |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie | 2000r. – 2005r. 5.229.454,00 zł. | 66.219,00 opracowanie dokumentacji technicznych | 59.170,00 I etap budowy kanalizacji sanitarnej - wybudowanie sieci wodociągowej do oczyszczalni | 1.344.780,00 z tego środki: - własne, budżet 354.780,00 - gminny fundusz ochrony środowiska 30.000,00 - WFOŚiGW 960.000,00 - budowa kanalizacji II etap | 3.759.285,00 z tego środki: - własne i pozabudżetowe 3.759.285,00 - budowa kanalizacji sanitarnej III etap | Urząd Miasta i Gminy Jutrosin |

# II. PROGRAM INWESTYCYJNY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA

| Lp | ## Nazwa programu | Przewidywany łączny koszt zadania inwestycyjnego | Okres realizacji inwestycji | ## Nakłady finansowe w ## poszczególnych ## latach w tys. złotych |  | Nazwa jednostki realizującej zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1. | Budowa drogi gminnej w Grąbkowie o długości 1.470 mb. | 737.109,00 | 2004r.-2005r. | 368.555,00 z tego środki własne 368.555,00 | 368.554,00 z tego środki pozabudżetowe 368.554,00 | UMiG Jutrosin |