# Załącznik nr 4 do Projektu Budżetu

Miasta i Gminy Jutrosin na 2005r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

MIASTA I GMINY JUTROSIN

#### I. PROGRAM INWESTYCYJNY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

| ##### Lp | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne | Zakres rzeczowy oraz nakłady finansowe w poszczególnych latach |  |  |  | ###### Nazwa ###### jednostki organizacyjnej realizującej program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000-2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1. | Kanalizacja sanitarna Jutrosin Etap II i III | 2000r-2005r. 3.102.729,18 | 125.389,00 -opracowanie dokumentacji technicznych I Etap budowy | 895.396,00 II Etap | Ogółem: 2.081.944,18 Etap II – 574.604,00 z tego: - śr. własne - 554.604,00 - GFOŚ - 20.000,00 Etap III – 1.507.340,18 z tego: EFRR – 1.130.505,14 MGiP – 150.734,02 śr. własne – 226.101,02 | - | Urząd Miasta i Gminy Jutrosin |
| 2. | Kanalizacja deszczowa ul. Wrocławska i m. Borek | 2005r. 40.000,00 zł. | - | - | środki własne - 40.000,00 | - | Urząd Miasta i Gminy Jutrosin |
| 3. | Kanalizacja sanitarna - Dubin | 2005 – 2006 50.000,00 | - | - | Ogółem: 20.000,00 w tym: GFOŚ – 20.000,00 | śr. własne – 30.000,00 | Urząd Miasta i Gminy Jutrosin |
| 4. | Budowa drogi gminnej Dubin – Zaborowo i przez wieś Zaborowo | 2004 – 2005 1.855.570,00 | - | 55.570,00 | Ogółem: 1.800.000,00 z tego: EFRR – 1.350.000,00 MGiP – 180.000,00 śr. własne – 270.000,00 | - | Urząd Miasta i Gminy Jutrosin |
| 5. | Droga gminna - Bielawy | 2005 30.000,00 | - | - | śr. własne - 30.000,00 | - | Urząd Miasta i Gminy Jutrosin |