Załącznik Nr  4

do Uchwały Rady Miejskiej

w Jutrosinie Nr III/20/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wieloletni program inwestycyjny Miasta i Gminy Jutrosin

| Lp. | Nazwa programu | Okres realizacji programu i łączne nakłady | Wydatki poniesione przed rokiem budżetowym, w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach wg klasyfikacji budżetowej | Nazwa jednostki organizac. realizującej program |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – wieś | 2005-2006 | 2005r.- 20.000,00 | Gmina |
|  | Dubin- projekt | 83.900,00 | 2006r.- 63.900,00 | Jutrosin |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | śr.własne- 43.900,00 |  |
|  |  |  | dz. 010 rozdz.01010 § 6050 |  |
|  |  |  | GFOŚ- 20.000,00 |  |
|  |  |  | dz. 900 rozdz.90011 § 6110 |  |
| 2. | Budowa drogi gminnej | 2004-2006 | 2004r. – 55.570,00 | Gmina |
|  | Dubin-Zaborowo i przez wieś | 1.675.290,00 | 2006r. – 1.619.720,00 | Jutrosin |
|  | Zaborowo |  | w tym: |  |
|  |  |  | emisja obligacji: |  |
|  |  |  | 1.600.000,00 |  |
|  |  |  | śr. własne- 19.720,00 |  |
|  |  |  | dz. 600 rozdz.60016 § 6050 |  |
| 3. | Budowa drogi gminnej | 2007-2008 | 2007r. – 500.000,00 | Gmina |
|  | - Bielawy | 1.630.611,00 | 2008r. –1.130.611,00 | Jutrosin |
|  |  |  | dz. 600 rozdz.60016§ 6050 |  |
| 4. | Budowa drogi gminnej | 2007-2008 | 2007r. - 600.000,00 | Gmina |
|  | - osiedle Jutrosin | 2.173.695,00 | 2008r. – 1.573.695,00 | Jutrosin |
|  |  |  | dz. 600 rozdz.60016 § 6050 |  |
| 5. | Budowa obiektów | 2005-2009 | 2005r. - 30.000,00 | Gmina |
|  | sportowych i placów zabaw | 1.280.614,00 | 2006r. - 0,00 | Jutrosin |
|  |  |  | 2007r. - 10.000,00 |  |
|  |  |  | 2008r. - 200.000,00 |  |
|  |  |  | 2009r. -1.040.614,00 |  |
|  |  |  | dz. 926 rozdz.92695 § 6050 |  |
| 6. | Kanalizacja sanitarna - wieś | 2006-2007 | 2006r. – 193.000,00 | Gmina |
|  | Szymonki | 230.000,00 | 2007r. – 37.000,00 | Jutrosin |
|  |  |  | w tym, w roku 2006: |  |
|  |  |  | śr. własne- 25.000,00 |  |
|  |  |  | pożyczka- 168.000,00 |  |
|  |  |  | dz.010 rozdz. 01010 § 6050 |  |
|  | Razem w poszczególnych | 2006 | 1.876.620,00 |  |
|  | latach: | 2007 | 1.147.000,00 |  |
|  |  | 2008 | 2.904.306,00 |  |
|  |  | 2009 | 1.040.614,00 |  |