Załącznik Nr 1
                                                                                                      do Uchwały Nr VIII/44/2007
                                                                                                      Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 maja 2007 roku

GMINA JUTROSIN

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

ZA LATA 2004 - 2006

Kwiecień, 2007 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	2

1.1. Cel i zakres sprawozdania	2

1.2. Podstawa prawna opracowania	2

1.3. Struktura sprawozdania	2

2. Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r.	2

2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	2

2.1.1. Strumień odpadów komunalnych	2

2.1.2. Sektor gospodarczy	2

2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	2

2.2.1. Strumień odpadów komunalnych	2

2.2.2. Sektor gospodarczy	2

2.3. Istniejący system zbierania odpadów komunalnych	2

2.4. Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów	2

2.4.1. Składowisko odpadów	2

2.4.2. Instalacje odzysku odpadów	2

3. Stan realizacji działań ujętych w PGO w latach 2004-2006	2

4. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	2

5. Ocena systemu monitoringu	2

6. Podsumowanie	2

8. Wykorzystane materiały i przepisy prawne	2

SPIS TABEL

|  |  | str. |
| --- | --- | --- |
| Tabela 1 | Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006 | 7 |
| Tabela 2 | Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie gminy w latach 2004-2006 | 8 |
| Tabela 3 | Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku poza terenem gminy w latach 2004-2006 | 9 |
| Tabela 4 | Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006 | 9 |
| Tabela 5 | Karta składowiska odpadów stan na dzień 31 grudnia 2006 r. | 11 |
| Tabela 6 | Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów stan na dzień 31 grudnia 2006 r. | 15 |
| Tabela 7 | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2006. | 18 |
| Tabela 8 | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2006 | 21 |
| Tabela 9 | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006 | 22 |
| Tabela 10 | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006 | 23 |
| Tabela 11 | Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006 | 25 |
| Tabela 12 | Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami | 26 |

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Cel i zakres sprawozdania

Celem niniejszego sprawozdania jest ocena stopnia realizacji działań określonych w Planie Gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin według stanu na 31 grudnia 2006 roku.

Sprawozdanie odnosi się do odpadów komunalnych oraz do odpadów sektora gospodarczego, powstających na terenie gminy i obejmuje:

- stan gospodarki odpadami w gminie przedstawiający: rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku, stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów,

- stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami 
w latach 2004-2006,

- ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

- ocena systemu monitoringu,

- podsumowanie i wykaz wykorzystanych materiałów.

## 1.2. Podstawa prawna opracowania

Postanowienia art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) obligują organ wykonawczy gminy do przedstawienia swojej radzie oraz zarządowi powiatu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone ww. organom do dnia 31 marca 2007 r. Termin ten wynika bezpośrednio z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin został sporządzony i uchwalony w 2005 roku (Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXV/163/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.) jako element Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin.

PGO sporządzono w zakresie obowiązującym do dnia 13 października 2005 r., tj. z uwzględnieniem gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym. Zmiany wprowadzone cyt. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., m.in. zawęziły zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Znowelizowane rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami weszło w życie 5 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 333). Tak więc aktualizowany w wyniku dokonanej oceny gminny plan gospodarki odpadami odnosić będzie się tylko do strumienia odpadów komunalnych.

Sprawozdanie z realizacji PGO sporządzono w oparciu o:

- „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” – opracowanie A. Kałduńskiego wykonane na zlecenie Ministra Środowiska, 
Gdańsk - 2006 r.,

- „Metodyka sporządzania sprawozdań z realizacji gminnych, powiatowych  
i wojewódzkich planów gospodarki odpadami według wytycznych Ministerstwa Środowiska”, M. Chełkowski, M. Zaborowski, Małopolska Agencja Energii i Środowiska 
Sp. z o.o. 2006,

- materiały przekazane przez gminę (informacje od operatorów działających na terenie gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy, w tym gospodarowania środkami GFOŚiGW, sprawozdania statystyczne, decyzje administracyjne, sprawozdania 
z monitoringu składowiska odpadów),

- dane statystyczne GUS – Bank danych regionalnych (www.stat.gov.pl).

Sprawozdanie sporządzono przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jutrosinie w konsultacji z autorem Planu Gospodarki Odpadami.

## 1.3. Struktura sprawozdania

Struktura sprawozdania i jego zakres odpowiada cyt. wyżej „Wytycznym...” Ministra Środowiska. W poszczególnych częściach opracowania przedstawione zostaną:

- Wymogi formalno-prawne związane ze sporządzeniem sprawozdania, a więc cel i jego zakres, podstawy prawne oraz główne źródła informacji wykorzystane przy jego sporządzaniu;

- Stan gospodarki odpadami w gminie w latach 2004-2006, określający rodzaj i ilość wytworzonych w gminie odpadów, rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku, stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów przedstawiony w oparciu o kartę składowiska 
i kartę instalacji;

- Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 
2004-2006 obejmujący informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz ustusunkowanie się do wszystkich zadań przypisanych gminom w krajowym planie gospodarki odpadami oraz innych planach wyższego szczebla, które nie zostały uwzględnione w gminnym planie gospodarki odpadami;

- Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć obejmująca zestawienie planowanych wydatków z faktycznie poniesionymi kosztami na podjęte 
w analizowanym okresie działania, jak również określenie źródeł ich finansowania;

- Ocena systemu monitoringu obejmująca sposób oraz stopień realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości;

- Podsumowanie zawierające ogólną ocenę stanu realizacji planu gospodarki odpadami, stopień realizacji celów planu oraz sformułowanie wniosków odnośnie skuteczniejszej realizacji celów, a także weryfikacji i aktualizacji jego niektórych założeń.

# 2. Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r.

Istotnym elementem sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie gminy. W tym celu dokonano analizy porównawczej obejmującej wszystkie rodzaje odpadów komunalnych i powstających w sektorze gospodarczym gminy, w oparciu o informacje z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje z gminy oraz od przedsiębiorców – wytwórców odpadów.

Do przygotowania zestawień porównawczych wykorzystano wzory tabel z „Wytycznych...” dla odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania oraz dla odpadów poddawanych procesom odzysku. Obok informacji zawartych w tabelach zamieszczono także krótkie omówienie najistotniejszych zmian w zakresie ilości i rodzajów odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub odzysku w latach 2004 - 2006.

## 2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

### 2.1.1. Strumień odpadów komunalnych

Według danych GUS z 2005 roku liczba ludności w gminie Jutrosin wynosiła 7,16 tys. mieszkańców, w tym w mieście 1,88 tys. W 2005 r. od mieszkańców tych (z gospodarstw domowych) zebrano 494,7 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych, a ogółem w gminie zebrano 651,3 Mg. Odpady te w całości  zdeponowano na składowiskach.

W 2006 roku, w ramach zorganizowanej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury (handel i usługi – odpady z tego źródła zaliczane są do strumienia odpadów komunalnych) zebrano około 2700 m3 niesegregowanych odpadów komunalnych (dane z gminy na podstawie informacji przekazanych przez operatorów). Odpady tej kategorii w całości poddano procesowi unieszkodliwiania (D5) poprzez deponowanie na składowisku gminnym.

Porównując ilości zebranych niesegregowanych odpadów komunalnych z wielkościami odpadów wytworzonych i przeznaczonych do składowania (po uwzględnieniu zakładanych poziomów odzysku i recyklingu), wynikających z prognozy w gminnym PGO - zauważa się dysproporcje, pomimo że do sporządzenia prognozy przyjęto skorygowane wskaźniki nagromadzenia odpadów (znacznie niższe niż przyjęto w KPGO, wskaźniki uwzględniające specyfikę obszaru – małe miasto i obszar wiejski).  Według prognozy w latach 2004, 2005 i 2006 w gminie miało zostać wytworzonych i przeznaczonych do składowania odpowiednio: 1276/1022, 1295/1010 i 1305/985 Mg odpadów komunalnych. Według danych z gminy w latach tych unieszkodliwiono poprzez składowanie odpowiednio: 710, 640 i 570 Mg nie segregowanych odpadów komunalnych (tabela 1).

Przyczyny rozbieżności pomiędzy masą wytwarzanych a zbieranych odpadów mogą wynikać z niepełnej ewidencji i kontroli strumienia odpadów komunalnych w gminie, brakiem objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką (trzeba zaznaczyć, że sporządzając prognozę uwzględniono wszystkie źródła powstawania odpadów komunalnych), a także – czego nie można wykluczyć, jeszcze niższymi, jednostkowymi wskaźnikami wytwarzania odpadów.

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006 [masa w Mg]

| Rodzaj odpadów | Kod | 2004 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa | Proces | Masa | Proces |
| Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 710 | D5 | 570 | D5 |

Proces – oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach

D5 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

### 2.1.2. Sektor gospodarczy

W sektorze gospodarczym gminy w latach 2004-2006 wytworzonych zostało ponad 31 tys. Mg odpadów, w tym 172 Mg odpadów niebezpiecznych. Średni roczny przyrost masy odpadów wynosi około 10 %. Ponad 97 % stanowią odpady z przemysłu rolno-spożywczego (głównie ubój i przetwórstwo mięsa). Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwiane są poza terenem gminy.

Trzeba mieć świadomość, że nie jest to cała masa odpadów wytwarzanych w gminie, po pierwsze – część podmiotów gospodarczych funkcjonuje w tzw. „szarej strefie” gospodarki odpadami, po drugie – nie wszystkie podmioty gospodarcze objęte obowiązkiem sprawozdawczym złożyły sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – termin określony przepisami na 31 marca po upływie roku sprawozawczego pokrywa się z terminem sporządzenia nieniejszego raportu.

Wojewódzkia baza danych gospodarki odpadami obejmuje informacje w odniesieniu do 10 podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy.

Masę i rodzaj wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym ilustruje tabela 2.

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie gminy w latach 2004-2006

| Rodzaj odpadów | Kod | Odpady wytworzone [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Odpadowa tkanka zwierzęca | 02 01 02 | 0,900 |  |  |
| Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 020180 | 02 01 81 | 45,300 |  |  |
| Odpadowa tkanka zwierzęca | 02 02 02 | 6070,600 | 6614,200 | 7226,900 |
| Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 02 02 04 | 2738,000 | 3747,000 | 3272,900 |
| Wysłodki | 02 04 80 |  |  | 444,600 |
| Odpady zawierające inne metale ciężkie | 06 04 05* |  | 0,220 | 0,365 |
| Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 11* |  | 0,420 | 0,304 |
| Inne niewymienione odpady | 08 01 99 |  | 12,600 | 5,600 |
| Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06* | 0,198 | 0,300 |  |
| Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* | 1,529 | 1,190 | 0,985 |
| Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 01* | 0,002 |  |  |
| Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 02* | 34,500 |  |  |
| Olej z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 06* | 0,001 |  |  |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 53,400 | 51,900 | 64,100 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 6,600 | 6,900 | 18,500 |
| Opakowania z metali | 15 01 04 |  | 0,100 | 0,200 |
| Opakowania ze szkła | 15 01 07 |  | 12,800 | 4,300 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 02 02* | 0,001 | 0,100 | 0,080 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 | 15 02 03 |  | 0,200 | 0,200 |
| Zużyte opony | 16 01 03 | 1,500 | 4,900 | 11,800 |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 16 01 14* | 0,080 | 0,035 |  |
| Metale żelazne | 16 01 17 |  | 5,500 | 72,700 |
| Metale nieżelazne | 17 01 18 |  |  | 1,300 |
| Szkło | 16 01 20 | 1,900 |  | 4,000 |
| Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 16 01 04* |  |  | 129,020 |
| Filtry olejowe | 16 01 07* |  |  | 0,020 |
| Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 | 16 02 13* |  | 0,273 | 0,250 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01* | 0,255 | 0,134 | 2,210 |
| Skratki | 19 08 01 | 411,100 |  |  |
| Razem |  | 9365,866 | 10458,772 | 11260,334 |

* - odpady niebezpieczne

## 2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

### 2.2.1. Strumień odpadów komunalnych

W ramach selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (strumień odpadów komunalnych) na terenie gminy w latach 2004-2006 zebrano: 6 Mg tworzyw sztucznych, 13 Mg szkła, 15 Mg papieru i tektury oraz 0,2 Mg opakowań metalowych (aluminium). Odpady przekazane zostały przez operatorów do recyklingu poza obszar gminy (tabela 3).

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku poza terenem gminy w latach 2004-2006

| Rodzaj odpadów | Kod | 2004 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa | Odzysk | Masa | Odzysk |
| Papier i tektura | 20 01 01 | bd |  | 11,4 | R14 |
| Szkło | 20 01 02 | bd |  | 4,0 | R14 |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | bd |  | 2,0 | R14 |
| Metale | 20 01 40 | bd |  | 0,1 | R14 |
| Razem |  |  |  | 17,5 |  |

Odzysk – oznaczenie procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach

### 2.2.2. Sektor gospodarczy

Procesom odzysku (poza instalacjami) w okresie sprawozdawczym poddano ponad 4 tys. Mg odpadów w sektorze gospodarczym gminy. W 2006 roku ponad 76 % odpadów przeznaczono na pasze dla zwierząt (wysłodki), a 21 % wykorzystano do utwardzenia dróg wewnętrznych (żużle i popioły paleniskowe). Na terenie gminy odzyskiem odpadów zajmują się trzy podmioty gospodarcze. Informacje uzyskano z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (tabela 4).

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006

| Rodzaj odpadów | Kod | 2004 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa | Odzysk | Masa | Odzysk |
| Wysłodki | 02 04 80 |  |  | 2244,600 | R14 |
| Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104) | 10 01 01 | 366,100 | R14 | 134,400 | R14 |
| Popioły lotne z węgla | 10 01 02 |  |  | 477,900 | R14 |
| Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06* | 0,198 | R14 |  |  |
| Zużyte opony | 16 01 03 | 1,500 | R14 |  |  |
| Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 16 01 04* |  |  | 75,000 | R14 |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 16 01 14* | 0,080 | R14 |  |  |
| Szkło | 16 01 20 | 1,900 | R14 |  |  |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01* | 0,255 | R14 |  |  |
| Razem |  | 370,033 |  | 2931,900 |  |

R14 - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

## 2.3. Istniejący system zbierania odpadów komunalnych

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na zorganizowanej zbiórce odpadów zmieszanych prowadzonej metodą pojemnikową i częściowo workową oraz na selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne, szkło, metale) prowadzonej metodą workową. Zbiórka odpadów zmieszanych odbywa się odpłatnie, na podstawie umów zawartych z operatorami systemu, natomiast zbiórka selektywna opakowań prowadzona jest bezpłatnie (przy okazji zbiórki odpadów zmieszanych).

Zorganizowaną zbiórką odpadów według stanu na koniec grudnia 2006 r. objętych było prawie 81 % mieszkańców gminy.  Mimo, że z roku na rok zorganizowaną zbiórką objętych jest więcej gospodarstw domowych, to masa zbieranych odpadów komunalnych spada.

Zbiórka odpadów prowadzona jest przez uprawnionych przedsiębiorców, na podstawie i w zakresie wynikającym z udzielonych zezwoleń. W okresie sprawozdawczym działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzili:

- Zakład Handlowo-Usługowy „EKO-SKÓRTEX” Angelika Ligocka w Tomicach k. Gizałek, 
ul. Wrzesińska 77;

- Zakład Usług Komunalnych Jan Felisiak w Jutrosinie, ul. Wrocławska 66.

## 2.4. Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów

### 2.4.1. Składowisko odpadów

Gmina Jutrosin posiada własne składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscowości Nadstawem (działki nr ewid.: 394/3, 395/3 stanowiące własność gminy). Składowisko znajduje się w wyrobisku po eksploatacji kruszywa. Powierzchnia składowiska wynosi 2,07 ha i umożliwia zdeponowanie 14 tys. Mg odpadów.

Składowisko uruchomiono w 1993 roku, a jego eksploatację zakładano pierwotnie do 2025 roku ze względu na dużą pojemność kwater, ocenianą na ok. 160 tys. m3.

Obiekt eksploatowany jest w oparciu o decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji (decyzja Starosty Rawickiego z dnia 28.01.2004 r. Nr OS.7643-4/03). Na składowisku prowadzony jest stały monitoring wód podziemnych (3 piezometry zlokalizowane wokół obiektu).

Do podstawowych obiektów składowiska należą kwatery na niesegregowane odpady komunalne oraz zbiornik na odcieki. Wysposażenie techniczne jak i sposób prowadzenia eksploatacji obiektu od czasu sporządzenia planu gospodarki odpadami nie uległy zmianie.

Obiekt przeznaczony jest do gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – odpady komunalne z grupy 20, głównie niesegregowane odpady komunalne o kodzie 200301, pochodzące z terenu gmin: Jutrosin i częściowo Pakosław. Odpady przyjmowane są 5 dni w tygodniu. W 2006 roku na składowisko trafiło 570 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (200301), 1400 Mg urobku z pogłębienia (170506) oraz 135 Mg komunalnych osadów ściekowych (190805). Odpady o kodach 170506 i 190805  wykorzystywane są do celów technologicznych (jako warstwy przesypowe). Do końca 2006 roku (od uruchomienia obiektu) na składowisku zdeponowano ponad 7 tys. Mg odpadów co stanowi około 51 % jego całkowitej pojemności.

Ponieważ składowisko nie spełnia wszystkich wymogów technicznych określonych w obowiązujących przepisach oraz nie ma możliwości dostosowania jego funkcjonowania do wymogów ustawy o odpadach, dlatego Starosta Rawicki wydał decyzję o zakończeniu eksploatacji składowiska w terminie do końca 2009 roku (decyzja Nr OS.7643-04/01/03 z dnia 19 grudnia 2003 roku).

Do kompleksowej oceny składowiska odpadów wykorzystano „kartę składowiska odpadów wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.” (tabela 5).

Tabela 5. Karta składowiska odpadów stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Gminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Nadstawem, 63-930 Jutrosin |
| 1.2. | Gmina | Jutrosin |
| 1.3. | Powiat | rawicki |
| 1.4. | Województwo | wielkopolskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |
| 1.7. | Typ składowiska | IN – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Jutrosin, Rynek 26, 63-930 Jutrosin |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Jutrosin, Rynek 26, 63-930 Jutrosin |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) | 411050511 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) | 699-18-67-802 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Urząd Miejski w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) | 411050511 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) | 699-18-67-802 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 1.18. | Liczba kwater | 2 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | - |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu, po zakończeniu rekultywacji? | nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | nie |
| 2. | Decyzje |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Burmistrz MiG Jutrosin; 25.11.1999 r. Nr BUA-40/73210/99 /* |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Starosta Rawicki; 10.02.2000 r. Nr AB.7351-39/00/* |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | brak |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2 | brak |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |
| 2.7. | Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej została wykonana (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |

| 2.12. | Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | Starosta Rawicki; 19.12.2003 r. Nr OS.7643-4/01/03 |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana? | nie, termin zamknięcia określono na 31.12.2009 r. |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | nie dotyczy |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | nie dotyczy |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Starosta Rawicki; 28.01.2004 r. Nr OS.7643-4/03 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów – decyzja Starosty Rawickiego: 2.10.2006 r. Nr OS.7648-31/06 |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | tak, 2025 |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | tak |
| 4. | Wymagania techniczne |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita [m3] | 27000 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona [m3] | 17000 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia [m3] | 10000 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony [ha] | 2,07 (0,8 ha kwatera eksploatowana) |

| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | nie |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | warstwa gliny 0,4 m |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | nie |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | b.d. |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Rury perforowane PCV D=100 mm |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | b.d. |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | 3000 |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | tak |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | nie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | nie |
|  |  | Spalanie w pochodni | nie |
|  |  | Odzysk energii | nie |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] | granica zachodnia – 3 m, pozostałe granice – pas naturalny (las) |
| 4.11. | Ogrodzenie |  | nie |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów |  | tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów |  | tak |
| 4.14. | Waga |  | nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji |  | nie |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | tak |
|  |  | materiał | piasek, żwir |
|  |  | (jeśli odpady, podać kod) | 170101, 170102, 170504, 170505, 190805, 200202 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | nie |
|  |  | Wody podziemne | nie |

| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | tak (miesięczne sumy opadu wg stacji pomiarowej HR Smolice) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wody powierzchniowe | nie |
|  |  | Wody odciekowe | nie (brak odcieków) |
|  |  | Wody podziemne | tak (4 serie pomiarowe) |
|  |  | Gaz składowiskowy | nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | tak (1 pomiar) |
|  |  | Struktura i skład odpadów | nie |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | tak |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? |  | tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. |  | nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3 |  | 170101, 170102, 170504, 170505, 200108, 200201, 200203, 200301, 200302, 200307, 200399 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki4? |  | tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) |  | 170101, 170102, 170504, 170505, 190805 |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? |  | tak (bieżąca rekultywacja – przesypki) |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | 670 |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | nie dotyczy |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | nie dotyczy |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | 710 |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | bd |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | nie dotyczy |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | 640 |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | 1310, w tym 1200 (170505) i 110 (190805) R14 |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | nie dotyczy |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | 570 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | 1535, w tym 1400((170505) i 135 (190805) R14 |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) [Mg] |  | nie dotyczy |

Objaśnienia do tabeli 5

1 N - składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

3 Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

/* rozbudowa wysypiska – adaptacja wylewiska na wysypisko

### 2.4.2. Instalacje odzysku odpadów

Na terenie gminy funkcjonuje jedna instalacja do odzysku odpadów, którą jest stacja demontażu pojazdów mechanicznych wycofanych z eksploatacji. Zakład posiada uregulowany stan formalno-prawny. Charakterystyka instalacj przedstawiona została w „karcie instalacji” (tabela 6).

Tabela 6. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów 
stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji | Składnica Demontażu i Kasacji Pojazdów Samochodowych Andrzej Wojciechowski Janowo 9, 63-930 Jutrosin |
| 1.2. | Gmina | Jutrosin |
| 1.3. | Powiat | Rawicki |
| 1.4. | Województwo | Wielkopolskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) | 410196141 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |
| 1.7. | Rodzaj instalacji /1 | R14 |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | demontaż wycofanych z eksploatacji pojazdów, przekazywanie części, materiałów, substancji do odzysku i unieszkodliwiania |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Andrzej Wojciechowski, Janowo 9, 63-930 Jutrosin |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) |  |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) |  |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Andrzej Wojciechowski, Janowo 9, 63-930 Jutrosin |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) |  |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) |  |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Andrzej Wojciechowski, Janowo 9, 63-930 Jutrosin |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) |  |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) |  |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/* | Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin, Nr BUA-7331/49/05 z dnia 12.09.2005 r. |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę/* | Starosta Rawicki, Nr 557/05, z dnia 12.12.2005 r. znak AB.73510545/05 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | bd |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Wojewoda Wielkopolski, decyzja Nr SR.LE-2.6620/16/05 z dnia 2.2.2006 ważna do dnia 31.1.2016 |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | nie dotyczy |

| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | nie |
| --- | --- | --- |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | bd |
| 4. | Odpady |  |
| 4.1. | Rodzaj/2 i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | 160104* - zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy; 180 Mg/rok |
| 4.2. | Rodzaj/2 i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | bd |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. (jeśli dotyczy) [Mg] | nie dotyczy |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy) [Mg] | nie dotyczy |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. (jeśli dotyczy) [Mg] | nie dotyczy |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy) [Mg] | nie dotyczy |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. (jeśli dotyczy) [Mg] | nie dotyczy |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy) [Mg] | nie dotyczy |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. (jeśli dotyczy) [Mg] | 75 |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy) [Mg] | nie dotyczy |

Objaśnienia do tabeli 6:

/1 Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

/2 Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

Podać: kod odpadu/2 oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu – dotyczy poz. 4.1. i 4.2.

# /* - dotyczy decyzji na rozbudowę/ modernizację zakładu

# 3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin za główny cel gospodarki odpadami przyjął zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania. W okresie krótkoterminowym do 2007 roku za najważniejsze uznano objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy, zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do nie więcej niż 80 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) oraz osiągnięcie w 2007 r. zakładanych w  Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) limitów odzysku 
i recyklingu poszczególnych kategorii odpadów. Dla osiągnięcia tych celów w planie określono konkretne działania z harmonogramem ich realizacji, kosztami oraz źródłami finansowania.

Zachowując formę sprawozdania wynikającą z „Wytycznych...” Ministerstwa Środowiska, działania ujęte w planie zostały przypisane działaniom określonym w KPGO co przedstawiono w tabelach 7 -10.  Informacje zawarte w tabelach opisują sposób realizacji zadań jak również określają przyczyny niewykonania niektórych z nich, stanowiąc wskazówki co do zakresu aktualizacji planu gospodarki odpadami w celu lepszego dostosowania jego zapisów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych.

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami | 2005 | Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin | Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXV/163/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. | 8 |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  | Utworzenie systemu gospodarki odpadami subregionu leszczyńskiego opartego na MZO Leszno Sp. z o.o. | Gmina podjęła działania związane z przystąpieniem do spółki „Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie” skupiającej 18 gmin subregionu leszczyńskiego. Działania podjęto już po zawiązaniu ww. Spółki, w czasie kiedy finalizowano wniosek o dofinansowanie projektu do Funduszu Spójności (analiza finansowa projektu obejmowała 18 gmin i już nie można było go zmienić). Udziałowcy spółki nie wykluczają jej poszerzenia. Istnieje także możliwość przejęcia przez Spółkę gospodarki odpadami w gminie na zasadach komercyjnych | - |
| 2.1. |  | 2004-2006 | Organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami – rozszerzenie zorganizowanej zbiórki odpadów | W latach 2004-2006 gmina prowadziła zorganizowany system zbiórki odpadów komunalnych (zmieszanych) oraz system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (głównie z tworzyw sztucznych i szkła). System rozszerzano obejmując z roku na rok coraz więcej gospodarstw domowych | 87 |
| 2.2. |  | 2006 | Uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie | Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/179/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 137, poz. 3358) | - |
| 2.3. |  | 2006 | Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 21.07.2006 r. Zarządzenie podano do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego podjęciu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UMiG oraz publikacji na stronie internetowej gminnego BIP. | - |
| 2.4. |  | 2006 | Określenie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | Przedsiębiorcy posiadający aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: ZHU EKO-SKÓRTEX w Tmicach k. Gizałek. | - |

| 2.5. |  | 2006 | Określenie zasad zbiórki odpadów komunalnych | Działalność związana ze zbiórką odpadów prowadzona jest przez przedsiębiorców na zasadach określonych w zezwoleniu oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. |  | 2006 | Utworzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | Ewidencja umów została utworzona i aktualizowana jest systematycznie – po przekazywaniu wykazów umów przez przedsiębiorców. Ewidencja zawiera nazwiska właścicieli nieruchomości (nazwy podmiotów gospodarczych) oraz ich adresy, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbieranie odpadów komunalnych. | - |
| 2.7. |  |  | Przejęcie obowiązków od mieszkańców przez gminę w trybie art. 6a ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. | Nie odbyło się i nie przewidywano jego przeprowadzenia. | - |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2004-2006 | Edukacja ekologiczna oraz promocja programu gospodarki odpadami | W ramach corocznych akcji „Sprzątanie świata” organizowanych w szkołach przeprowadzano pogadanki na temat gospodarki odpadami. Przy tej okazji organizowano konkursy ekologiczne. Akcje te finansowano z GFOŚIGW. |  |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2004-2006 | Rozwój systemu zbiórki odpadów zmieszanych (zakup pojemników) | Do końca 2006 roku zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęto 81% mieszkańców gminy. | 81/* |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | 2004-2006 | Propagowanie kompostowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie | Nie wdrożono selektywnej zbiórki bioodpadów. Zbiórka odpadów możliwa będzie po uruchomieniu kompostowni w Rawiczu – w ramach systemu regionalnego (ZZO Trzebania). W PGO przyjęto, że na terenach wiejskich oraz w 10% zabudowy jednorodzinnej w mieście odpady ulegające biodegradacji są i bedą kompostowane we własnym zakresie przez mieszkańców. | - |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1.460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju | - | Brak zadania w gminnym PGO | Nie planowano, powód jak w pkt. 5. | - |

| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych | 2004-2006 | Organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych | Wdrożono system zorganizowanej zbiórki – dwukrotnie w ciągu roku, w terminach wyznaczonych przez gminę w uzgodnieniu z firmą wywozową. Termin zbiórki podawany jest do publicznej wiadomości. Istnieje także możliwość indywidualnego dowozu na składowisko gminne. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju | - | Brak zadania w gminnym PGO | Nie planowano, ze względu na przewidywaną obsługę gwarantowaną przez system regionalny. | - |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju | 2004-2006 | Organizacja selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | Dowóz we własnym zakresie na składowisko w m. Nadstawem lub miejsce wskazane przez gminę (utwardzanie dróg gruntowych). | - |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju | - | - | Nie powstała i nie planowano takiej instalacji. Odpady budowlane (gruz) wykorzystywane są do utwardzania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. |  |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju | 2004-2006 | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | Wdrożono poprzez nałożenie obowiązku na firmę wywozową odbioru selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych. Część odpadów odbierana jest przez placówki handlowo-usługowe (baterie i akumulatory, zużyty sprzęt AGD). | - |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. | - | - | Nie powstała i nie planowano takiej instalacji. | - |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE | - | Brak zadania w gminnym PGO | Nie wybudowano i nie planowano takiej budowy. | - |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE | - | - | Nie dotyczy. Zamknięcie składowiska nastapi 31.12.2009 r. | - |

/* - koszt mieści się w poz. 2.1.

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku | 2004-2006 | Organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi | Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. W latach 2004-2006 zebrano 6 Mg tworzyw sztucznych, 13 Mg szkła, 15 Mg papieru i tektury oraz 0,2 Mg opakowań metalowych (aluminium). | koszty operatora |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia i transportu odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych | 2004-2006 | Organizacja gminnego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi | Zbiórka selektywna prowadzona jest przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie gminy (posiadające odpowiedni potencjał techniczny, w tym transportowy) | koszty operatora |
| 3. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej | 2004-2006 | Edukacja ekologiczna oraz promocja programu gospodarki odpadami | Organizowanie sprzątania terenu gminy w ramach corocznych akcji „sprzątanie świata”; prelekcje, pogadanki w czasie zajęć lekcyjnych. |  |
| 4. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi | 2005 |  | W ramach gminnego PGO wyodrębniono problematykę odpadów opakowaniowych. | - |

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych | 2004-2006 | Zbieranie informacji na temat gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach | Analiza decyzji z zakresu gospodarki odpadami, przekazywanych przez organy szczebla wojewódzkiego i powiatowego (zezwolenia na wytwarzanie, zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów) przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie gminy. Dostęp do Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (bazy danych gospodarki odpadami) prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. | - |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw | 2004-2006 |  | Zadania realizowane na bieżąco przez podmioty gospodarcze | koszty podmiotów gospod. |
| 3. | Modernizacja, rekultywacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | - | Brak zadania w gminnym PGO | Na terenie gminy nie funkcjonuje składowisko odpadów przemysłowych. | - |

Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy 
w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw | - |  | Nie podjęto takich działań. | - |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | - | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. | Nie zbudowano. Obowiązek przyjmowania odpadów niebezpiecznych spoczywa na operatorze działającym w gminie. Wynika to z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz z zezwoleń udzielonych na zbiórkę odpadów komunalnych. | - |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | - | Brak zadania w gminnym PGO | Nie powstała i nie planowano takiej instalacji. Odpady niebezpieczne wytworzone i zebrane na terenie gminy przekazywane są do odzysku bądź unieszkodliwiania poza jej teren. | - |
| 3.1. |  | 2005 | Identyfikacja obiektów zawierających azbest oraz opracowanie planu likwidacji azbestu | Dokonano przeglądu obiektów budowlanych zawierających azbest (pokryć dachowych), określono ilość materiałów i stopień pilności wymiany. Pogram usuwania azbestu opracowano na szczeblu powiatowym (w układzie gminnym). | - |

Realizacja celów krótkoterminowych planu określonych na lata 2004-2007

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Zorganizowaną zbiórką odpadów według stanu na koniec grudnia 2006 r. objętych było prawie 81 % mieszkańców gminy. Wydaje się, że wzmożenie kontroli wytwórców odpadów oraz egzekwowanie zawarcia umów z operatorami działającymi w gminie pozwoli na objęcie w 2007 r. wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką.

- Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do nie więcej niż 80 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Przyjmując założenia gminnego PGO, że odpady biodegradowalne (szczególnie odpady zielone i odpady kuchenne) powstające w gospodarstwach domowych położonych na obszarze wsi w całości, a w mieście w 10 % zostają zagospodarowane w miejscu wytworzenia (przydomowe kompostowniki) – sposób ten pozwala na osiągnięcie wskaźnika w wysokości 23,2 %.

- Osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów w wyniku wprowadzenia selektywnej zbiórki.

- W roku 2006 w ramach selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zebrano: 2 Mg tworzyw sztucznych, 4 Mg szkła, 11,4 Mg papieru i tektury oraz 0,1 Mg opakowań metalowych (aluminium). Wielkość zbiórki pozostałych rodzajów odpadów nie jest znana.

| - Rodzaj odpadów | - Poziom odzysku [%] |  |
| --- | --- | --- |
|  | - wymagany | - osiągniety |
| - opakowania z papieru i tektury | - 48 | 10,4 |
| - opakowania ze szkła | - 40 | 3,9 |
| - opakowania z tworzyw sztucznych | - 25 | 4,6 |
| - opakowania metalowe | - 20 | 0,7 |
| - opakowania wielomateriałowe | - 20 | - - |
| - odpady wielkogabarytowe | - 20 | - - |
| - odpady budowlane | - 15 | - - |
| - odpady niebezpieczne/* | - 15 | - - |

- /* - w strumieniu odpadów komunalnych

- Jak wynika z powyższego zestawienia osiągnięty poziom odzysku odpadów opakowaniowych daleki jest od oczekiwań. Przy obecnym systemie zbiórki i ilości zbieranych opakowań, osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku wydaje się niemożliwe.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78 % odpadów komunalnych.

Udział odpadów deponowanych na składowiskach określany jest w stosunku do całości odpadów wytworzonych w gminie. Przy uwzględnieniu masy odzyskanych odpadów biodegradowalnych - zagospodarowanych we własnym zakresie przez mieszkańców (założenie z pkt. 2) oraz ilości zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych, masa odpadów deponowana na składowisku stanowi około 92 % odpadów wytworzonych, a więc powyżej założonego progu.

W sytuacji osiągnięcia niskich efektów selektywnej zbiórki odpadów konieczne jest znaczące podniesienie jej skuteczności.

# 4. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Ocena sposobów finansowania zaplanowanych przedsięwzięć polega na zestawieniu planowanych kosztów na ich realizację z kosztami faktycznie poniesionymi w okresie sprawozdawczym (2004-2006). Podjęte działania (zadania) pogrupowano według zasad przyjętych w pkt. 3 dotyczącym stanu realizacji planu gospodarki odpadami (tabele 7 do 10), tj. w odniesieniu do odpadów komunalnych, opakowaniowych, odpadów sektora gospodarczego oraz odpadów niebezpiecznych. Obok poniesionych kosztów podano również źródła finansowania zadań. Informacje zestawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006 [tys. PLN]

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty planowane | Koszty poniesione | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | 52 | 87 |  |
| 1. | Rozwój systemu zbiórki odpadów zmieszanych (zakup pojemników) | 38 | 81 | operatorzy systemu |
| 2. | Edukacja ekologiczna oraz promocja programu gospodarki odpadami | 10 | 2 | GFOŚiGW (86%), budżet gminy |
| 3. | Opracowanie planu gospodarki odpadami /*, monitoring, ocena i weryfikacja | 4 | 4 | budżet gminy |
| II. | Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi | 6 | 6 |  |
| 1. | Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | 6 | 6 | operatorzy systemu |
| III. | Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 7 |  |  |
| 1. | Promocja i wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów przemysłowych | 7 | bd | podmioty gospodarcze |
| IV. | Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 4 | - |  |
| 1. | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | 4 | - | budżet gminy, operatorzy systemu |
| 2. | Identyfikacja obiektów zawierających azbest oraz opracowanie planu likwidacji azbestu | 7 | - /** | budżet gminy |
| V. | SUMA (I+II+III+IV) | 76 | 93 |  |

/* - koszt opracowania programu ochrony środowiska w ramach którego opracowano plan gospodarki odpadami wyniósł 8 tys. zł.

/** - koszty identyfikacji obiektów zawierających azbest (przegląd) poniesione zostały w ramach bieżącej działalności administracyjnej

Realizacja zaplanowanych w gminnym PGO zadań w okresie sprawozdawczym wyniosła 93 tys. PLN wobec 76 tys. planowanych kosztów. Zrealizowane zadania sfinansowane zostały w większości (około 94%) przez operatorów systemu gospodarki odpadami (zakup pojemników i worków).

# 5. Ocena systemu monitoringu

Elementem podsumowującym sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena systemu monitoringu. Gminny plan gospodarki odpadami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, zawiera system monitoringu pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań przyjętych w planie gospodarki odpadami z uwzględnieniem ich jakości i ilości. System monitorowania efektów wdrażania założeń planu tworzony jest poprzez określenie zestawu wskaźników, których zmiany powinny być monitorowane. Wartości wskaźników w tym przypadku określono dla roku bazowego, za jaki przyjęto rok 2004, tj. rok zbierania danych i sporządzania planu gospodarki odpadami dla gminy. Wartości dla roku bazowego porównano z prognozowanymi i faktycznie osiągniętymi w końcu 2006 roku.

Wyniki monitoringu planu przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika w latach: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2006 | 2006 |
|  |  | wyjściowa | przewidywana | osiągnięta |
| 1. | Odsetek gospodarstw domowych objętych zorganizowaną zbiórką | 55 | 100/* | 81 |
| 2. | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem [Mg] | 1275/710 | 1305 | 570 |
|  | - w przeliczeniu na mieszkańca [kg] | 177/101 | 181 | 80 |
| 3. | Ilość deponowanych odpadów komunalnych na składowiskach [Mg] | 1022/710 | 985 | 570 |
| 4. | Stopień odzysku i recyklingu odpadów: |  |  |  |
|  | - ulegających biodegradacji | 19 | 49 | 21 |
|  | - opakowaniowych | 6 | 39 | 6,2 |
|  | - wielkogabarytowych | bd | 23 | bd |
|  | - budowlanych | bd | 17 | bd |
|  | - niebezpiecznych | bd | 18 | bd |
| 5. | Ilość wytworzonych osadów ściekowych [Mg] | 6 | 42 | 135 |
| 6. | Odsetek unieszkodliwionych osadów ściekowych | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Liczba istniejących/zlikwidowanych wysypisk śmieci | 1/- | 1/- | 1/- |
| 8. | Liczba oraz skuteczność kampanii edukacyjno-promocyjnych | - | - | 1 |
| 9. | Ilość i jakość interwencji zgłaszanych przez mieszkańców | - | - | - |
| 10. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami | - | - | - |

/* - 100% przewidywano w końcu 2007 roku

Część wskaźników ilościowych dla roku bazowego określono zarówno w oparciu o obliczenia bilansu odpadów zawartego w PGO jak i faktyczne wielkości osiągnięte w tym roku – określone na podstawie sprawozdań składanych przez gminę. Wartości odnoszące się do odzysku odpadów biodegradowalnych oszacowano na podstawie przyjętych w planie założeń (odpady te zostają zagospodarowane w całości na obszarze wsi i w 10 % na terenie miasta). Odzysk odpadów opakowaniowych określono na podstawie faktycznej ilości zebranych odpadów.

Ocena realizacji planu dokonywana za pomocą wskaźników jakościowych, takich jak skuteczność kampanii edukacyjnych czy udziału społeczności lokalnych w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami nie będzie jednoznaczna z uwagi na jej subiektywny charakter. W gminnym PGO przewidziano działania edukacyjno-informacyjne określając jedynie konieczność ich podjęcia, pozostawiając gminie sposób i zakres ich prowadzenia.

W ramach aktualizacji PGO postuluje się zmodyfikowanie systemu monitoringu realizacji zadań, w oparciu o zestaw wskaźników mierzalnych (ilościowych) wynikających z łatwo dostępnych danych. Wartości wskaźników „odniesienia” powinny zostać określone dla roku sporządzania aktualizacji planu. Proponuje się m.in. uwzględnienie następujących mierników:

- jednostkowa ilość wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych, kg/Ma,

- ilość odzyskiwanych odpadów komunalnych w stosunku do odpadów wytwarzanych (ocena poziomów odzysku i recyklingu odpadów założona w KPGO),

- stosunek masy odpadów komunalnych składowanych do odpadów wytworzonych.

# 6. Podsumowanie

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin został sporządzony i uchwalony w 2005 roku (Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXV/163/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) organ wykonawczy gminy zobowiązany jest do przedstawienia swojej radzie oraz zarządowi powiatu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r. odnosząc się do odpadów komunalnych oraz do odpadów sektora gospodarczego, powstających na terenie gminy i zawiera następujące zagadnienia:

- stan gospodarki odpadami w gminie przedstawiający: rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku, stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów,

- stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami 
w latach 2004-2006,

- ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

- ocena systemu monitoringu,

- podsumowanie i wykaz wykorzystanych materiałów.

Sprawozdanie z realizacji PGO sporządzono w oparciu o „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” – opracowane na zlecenie Ministra Środowiska bazując na materiałach przekazanych przez gminę (informacje od operatorów działających na terenie gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy, w tym gospodarowania środkami GFOŚiGW, sprawozdania statystyczne, decyzje administracyjne, sprawozdania  z monitoringu składowiska odpadów) oraz na danych statystycznych GUS.

Dokonana w wyniku analizy ww. materiałów ocena realizacji planu w latach 2004-2006 pozwoliła na nastepujące wnioski:

- Zasady gospodarki odpadami w gminie regulują ustalenia planu gospodarki odpadami oraz postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/179/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.

- Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na zorganizowanej zbiórce odpadów zmieszanych prowadzonej metodą pojemnikową i częściowo workową oraz na selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne, szkło, metale) prowadzonej metodą workową. Zbiórka odpadów zmieszanych odbywa się odpłatnie, na podstawie umów zawartych z operatorami systemu, natomiast zbiórka selektywna opakowań prowadzona jest bezpłatnie (przy okazji zbiórki odpadów zmieszanych).

- Zorganizowaną zbiórką odpadów według stanu na koniec grudnia 2006 r. objętych było prawie 81 % mieszkańców gminy.  Mimo, że z roku na rok zorganizowaną zbiórką objętych jest więcej gospodarstw domowych, to masa zbieranych odpadów komunalnych spada.

- Zbiórka odpadów prowadzona była przez uprawnionych przedsiębiorców, na podstawie i w zakresie wynikającym z udzielonych zezwoleń. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadali: ZHU EKO-SKÓRTEX w Tmicach k. Gizałek i ZUK Felisiak w Jutrosinie.

- W latach 2004-2006 zebrano 1920 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, które w całości zostały unieszkodliwione poprzez składowanie (D5) na gminnym składowisku odpadów innym niż niebezpieczne i obojętne w m. Nadstawem.

- W okresie sprawozdawczym w ramach selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (strumień odpadów komunalnych) zebrano 6 Mg tworzyw sztucznych, 13 Mg szkła, 15 Mg papieru i tektury oraz 0,2 Mg opakowań metalowych (aluminium). Odpady przekazane zostały przez operatorów do recyklingu poza obszar gminy.

- W sektorze gospodarczym gminy w latach 2004-2006 wytworzonych zostało ponad 31 tys. Mg odpadów, w tym 172 Mg odpadów niebezpiecznych. Średni roczny przyrost masy odpadów wynosi około 10 %. Ponad 97 % stanowią odpady z przemysłu rolno-spożywczego (głównie ubój i przetwórstwo mięsa).

- Procesom odzysku (poza instalacjami) w okresie sprawozdawczym poddano ponad 4 tys. Mg odpadów w sektorze gospodarczym gminy. W 2006 roku ponad 76 % odpadów przeznaczono na pasze dla zwierząt (wysłodki), a 21 % wykorzystano do utwardzenia dróg wewnętrznych (żużle i popioły paleniskowe).

- Na terenie gminy zlokalizowane są dwie instalacje do unieszkodliwiana i odzysku odpadów: składowisko odpadów komunalnych (IN) w miejscowości Nadstawem oraz instalacja odzysku (poza składowaniem) związana z demontażem i kasacją pojazdów wycofanych z eksploatacji – w Janowie. Obydwie instalacje posiadają stosowne zezwolenia na eksploatację.

- Do końca 2006 roku (od uruchomienia obiektu w 1993 r.) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne (IN) w m. Nadstawem zdeponowano ponad 7 tys. Mg odpadów (51 % całkowitej pojemności obiektu) łącznie z materiałem (odpadami) stanowiącym warstwy przesypowe (gleba, ziemia, urobek, a w ostatnich latach także ustabilizowane komunalne osady ściekowe). W instalacji demontażu pojazdów w 2006 r. odzyskano (R14) 75 Mg materiałów, które przekazano do dalszej przeróbki poza teren gminy.

- Edukację ekologiczną prowadzono w szkołach, w ramach akcji „sprzątanie świata”, którą finansowano głównie ze środków gminnnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- Realizacja zaplanowanych w gminnym PGO zadań w okresie sprawozdawczym wyniosła 93 tys. PLN wobec 76 tys. planowanych kosztów. Zrealizowane zadania sfinansowane zostały w większości (około 94%) przez operatorów systemu gospodarki odpadami (zakup pojemników i worków).

- Ocenę efektywności gospodarki odpadami w gminie dokonano w oparciu o wybrane wskaźniki ilościowe (odsetek mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, ilość deponowanych odpadów na składowisku do odpadów wytworzonych, stopien odzysku odpadów zbieranych selektywnie) i jakościowe (skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych).

Stan gospodarki odpadami w gminie w okresie ostatnich trzech lat nie uległ znaczącym zmianom. Zidentyfikowane w PGO problemy w większości pozostają aktualne, a ich rozwiązanie wymaga podjęcia energicznych działań, w szczególności dotyczących:

- objęcia do końca 2007 r. wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki (systematyczne kontrole gospodarstw domowych, egzekwowanie zawarcia umów 
z operatorami działającymi w gminie);

- znaczącego podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych (gniazda wielopojemnikowe);

- egzekwowania od operatorów działajacych w gminie regularnego składania informacji przewidzinych przepisami prawa (brak wiarygodnych źródeł informacji nie pozwala na dokładne określenie ilości i rodzaju odpadów zbieranych w gminie);

- wypracowania i wprowadzenia skutecznego sposobu zbiórki odpadów biodegradowalnych (dotyczy głównie obszaru miasta);

- wypracowania i wprowadzenia skutecznego systemu zbierania i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych) oraz odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz odpadów budowlanych;

- wprowadzenia pełnej ewidencji odpadów deponowanych na gminnym składowisku (dotyczy poszczególnych rodzajów odpadów i ich ilości);

- prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej społeczności gminy dotyczącej szczególnie selektywnej zbiórki odpadów (ulotki, prelekcje, szkolenia);

- podjęcia zdecydowanych działań w kierunku przystąpienia gminy do regionalnego systemu gospodarki odpadami zapewniającego skuteczną zbiórkę odpadów w tym przede wszystkim selektywną jak i zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów w nowoczesnych instalacjach spełniających wymogi ochrony środowiska.

# 8. Wykorzystane materiały i przepisy prawne

Podstawowe przepisy prawne

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 152, poz. 1738).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

- Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. 2003, Nr 11, poz. 159).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. 
Nr 22, poz.272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495 i Nr 236, poz. 2008).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, 
poz. 360).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441).

Wykorzystane materiały

- Bank Danych Regionalnych GUS (www.stat.gov.pl).

- Decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami.

- Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Jutrosin.

- Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadstawem (Projektowanie i Nadzory E. Bąk, Leszno 2002) oraz Aneks nr 1 do ww. instrukcji (ProGEO sp. z o.o. Wrocław, 2003 r.).

- Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r. (wzór), Ministerstwo Środowiska, maj 2006 rok.

- Metodyka sporządzania sprawozdań z realizacji gminnych, powiatowych  i wojewódzkich planów gospodarki odpadami według wytycznych Ministerstwa Środowiska, M. Chełkowski, M. Zaborowski, Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. 2006.

- Monitoring składowiska – sprawozdanie za 2005 r. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Jutrosin w m. Nadstawem. ProGEO sp. z o.o. we Wrocławiu, Wrocław, marzec 2006 r.

- Monitoring składowiska – sprawozdanie za rok 2004. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Jutrosin w m. Nadstawem. ProGEO sp. z o.o. we Wrocławiu, Wrocław, marzec 2005 r.

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu rawickiego. ABRYS Sp. z o.o. wrzesień 2006 r.

- Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2004 i w roku 2005. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- Sprawozdania statystyczne z zakresu gospodarki odpadami za lata 2004-2006 (gmina, podmioty gospodarcze).

- Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za lata: 2004, 2005, 2006 wraz z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Sprawozdanie z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w m. Nadstawem - rok 2006 r. ProGEO sp. z o.o. we Wrocławiu, Wrocław, marzec 2007 r.

- Wojewódzka baza danych wytwarzania i gospodarowania odpadami WSO (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dane z lat 2004-2006).

- Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami – 
A. Kałduński, Gdańsk, 2006 r.