Załącznik Nr 3

do Uchwały  Rady Miejskiej

w Jutrosinie Nr XXX/140/2009

z dnia 30.06.2009 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2009 – 2011

w złotych

| Nazwa programu lub zadania | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rok budżetowy 2009 (środki własne) | 2010 r. | 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – Dubin 010-01010-6050 | poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008 – 2010 | 3.900.000,00 (w tym: rok 2008 2.580,00) | 2.536.563,00 (w tym: pożyczka z WFOŚ w kwocie 2.400.000,00) | 1.360.857,00 (w tym: pożyczka z WFOŚ w kwocie 600.000,00) | - |
| Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2009 – 2010 | 1.950.000,00 | 1.000.000,00 (przewidywana pożyczka w kwocie 1.000.000,00) | 950.000,00 | - |
| Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie 801-80110-6050 | poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008 – 2010 | 1.500.000,00 (w tym: rok 2008- 50.000,00) | 500.000,00 | 950.000,00 | - |
| Budowa obiektów sportowych 926-92601-6050 | poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2005 - 2011 | 1.240.614,00 (w tym: rok 2005-2007 - 30.000,00) | 20.000,00 | 500.000,00 | 690.614,00 |
| Projekt i budowa wodociągu( Jutrosin – dworzec- Rogożewo-Stary Sielec) 010-01010-6050 | poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2009 - 2010 | 840.000,00 | 25.000,00 | 815.000,00 | - |
| Kształtowanie centrum wsi Ostoje (Odnowa Wsi) 010-01036-6050 | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008 - 2010 | 646.000,00 ( w tym rok 2008 1.000,00) | 5.000,00 | 640.000,00 | - |
| Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008-2010 | 1.034.500,00 (w tym rok 2008 18.000,00) | 20.000,00 | 996.500,00 | - |
| Budowa boiska sportowego w Jutrosinie 926-92605-6050 | poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007-2010 | 1.019.766,00 ( w tym rok 2007 9.766,00 ) | 10.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego 010-01008-6060 | ochrona przed powodzią | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008-2009 | 591.800,00 (w tym rok 2008 391.800,00) | 200.000,00 | - | - |
| Projekt i budowa drogi gminnej Szymonki 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008-2009 | 1.990.000,00 (w tym rok 2008 1.346.184,00) | 643.816,00 |  |  |
| Modernizacja Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie 921-92109-6220 | poprawa infrastruktury kultury | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie | 2010 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |  |
| Ogółem: |  |  |  | 15.612.680,00 w tym: lata 2005-2008 1.849.330,00 | 4.960.379,00 | 8.112.357,00 | 690.614,00 |