Załącznik Nr 3

do Uchwały  Rady Miejskiej

w Jutrosinie Nr XXXIV/158/2009

z dnia 29.12.2009 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2009 – 2012

w złotych

| Nazwa programu lub zadania | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rok budżetowy 2009 (środki własne) | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – Dubin 010-01010-6050 | poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008 – 2010 | 3.900.000,00 (w tym: rok 2008 2.580,00) | 2.536.563,00 (w tym: pożyczka z WFOŚ w kwocie 2.400.000,00) | 1.360.857,00 (w tym: pożyczka z WFOŚ w kwocie 600.000,00) | - | - |
| Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2009 – 2011 | 1.950.000,00 | 700.000,00 (w tym : kredyt w kwocie 700.000,00) | 950.000,00 | 300.000,00 | - |
| Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie 801-80110-6050 | poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008 – 2010 | 1.493.533,00 (w tym: rok 2008 43.533,00) | 500.000,00 (w tym: kredyt w kwocie 500.000,00) | 950.000,00 | - | - |
| Budowa obiektów sportowych 926-92601-6050 | poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2005 - 2012 | 1.240.614,00 (w tym: rok 2005-2007 - 30.000,00) | 0,00 | 5.000,00 | 515.000,00 | 690.614,00 |
| Projekt i budowa wodociągu( Jutrosin – dworzec- Rogożewo-Stary Sielec) 010-01010-6050 | poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2009 - 2011 | 840.000,00 | 25.000,00 | 200.000,00 | 615.000,00 | - |
| Kształtowanie centrum wsi Ostoje (Odnowa Wsi) 010-01036-6050 | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008 - 2010 | 642.220,00 ( w tym rok 2008 1.000,00) | 1.220,00 | 640.000,00 (w tym środki UE – 396.336,00) | - | - |
| Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008-2011 | 1.033.580,00 (w tym rok 2008 17.080,00) | 0,00 | 5.000,00 | 1.011.500,00 | - |
| Budowa boiska sportowego w Jutrosinie 926-92605-6050 | poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007-2011 | 1.019.766,00 ( w tym rok 2007 9.766,00 ) | 0,00 | 5.000,00 | 1.005.000,00 | - |
| Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego 010-01008-6060 | ochrona przed powodzią | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008-2010 | 635.980,00 (w tym rok 2008 391.800,00) | 234.180,00 | 10.000,00 | - | - |
| Projekt i budowa drogi gminnej Szymonki 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2008-2009 | 1.907.734,00 (w tym rok 2008 1.346.184,00) | 561.550,00 | - | - | - |
| Modernizacja Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie 921-92109-6220 | poprawa infrastruktury kultury | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie | 2010 | 519.761,00 | 0,00 | 519.761,00 | - | - |
| Budowa bezprzewodowej szerokopasmowej sieci w Gminie Jutrosin 750-75023-6630 | rozwój infrastruktury informacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2010-2012 | 12.480,00 | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| Dokumentacja techniczna i budowa drogi gminnej Pawłowo – Ochłoda 600-60016-6050 | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2009-2012 | 2.940.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.000.000,00 | 1.860.000,00 |
| Projekt i budowa oświetlenia wsi Dubin, Bartoszewice 900-90015-6050 | poprawa infrastruktury energetycznej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2009-2010 | 50.000,00 | 8.000,00 | 42.000,00 | - | - |
| Zakup nieruchomości Jutrosin, ul. Sportowa 700-70005-6060 | zwiększenie infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2010 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | - | - |
| Ogółem: |  |  |  | 18.345.668,00 ( w tym: lata 2005-2008 1.841.943,00 ) | 4.606.513,00 | 4.891.778,00 | 4.450.660,00 | 2.554.774,00 |